Ld.WPSP NAZ-383/5/2014r.                                                            Żurawica, 27.03.2014 r.

Strona internetowa Zamawiającego

Działając na podstawie art. 38 ust. 1, ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz.U. z 2013 r., poz.907 z późniejszymi zmianami ) Wojewódzki Podkarpacki Szpital Psychiatryczny im. Prof. Eugeniusza Brzezickiego w Żurawicy, 37-710 Żurawica ul. Różana 9, jako zamawiający w prowadzonym trybem przetargu nieograniczonego postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania  inwestycyjnego pn. „Rozbudowa i modernizacja Oddziału Psychiatrycznego Ogólnego nr 2 
( budynek Nr 3 ) – kontynuacja robót„, w związku z zapytaniem/prośbą jednego z Wykonawców złożoną w dniu 27.03.2014 r., wyjaśnia i informuje :

Treść zapytania/prośby

Ze względu na unieważnienie pierwszego postępowania przetargowego tj. Przebudowa i Rozbudowa Budynku nr 3 wraz z Zagospodarowaniem które spowodowało skrócenie czasu na wykonanie robot, a także braku zmiany określonego terminu zakończenia robot w obecnie prowadzonym postępowaniu oraz w przeprowadzonej własnej analizie związanej z opracowaniem harmonogramu stwierdzam, że ze względu na zachowanie wymogów technologicznych i wykonania robót zgodnie z sztuka budowlaną, istnieje ryzyko dotrzymania terminu wykonania robót.W związku z powyższym proponuję zmianę terminu zakończenia do dnia 30.11.2014 r. Proszę o pozytywne ustosunkowanie się do w/w uwag i podjęcie właściwej decyzji.

Odpowiedź/wyjaśnienie

Zamawiający przychylając się do wniosku, przesuwa ostateczny termin zakończenia inwestycji do dnia 30 listopada 2014 r.

Ponieważ udzielone wyjaśnienia prowadzą do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, zgodnie z art. 38 pkt 4a ust.1 ustawy Pzp, Zamawiający ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych nr ogłoszenia: 66041-2014, data zamieszczenia: 27.03.2014 oraz na stronie internetowej Zamawiającego oraz na tablicy ogłoszeń.

Zastępca Dyrektora

ds. Lecznictwa

Lek. med. Jan Kulawski

Otrzymują:

1/. Strona internetowa Zamawiającego

2/. Tablica ogłoszeń Zamawiającego

2/. a/a teczka przetargowa